湖南省省直单位

已售公有住房维修基金管理使用

工作指南

湖南省机关事务管理局

2023年9月1日

- 湖南省省直单位已售公有住房

- 维修基金使用工作流程

- 湖南省机关事务管理局是省直单位已售公有住房维修基金的管理单位，由省机关事务管理局住房保障处（以下简称住房保障处）负责维修基金使用的审批工作，工作流程如下。

- 1.住房管理单位以书面或邮件方式向省机关事务管理局提出住房维修基金使用申请（附表1）;

- 2.住房保障处审核同意后将意见反馈给住房管理单位;

- 3.住房管理单位组织维修基金列支范围内业主签名;

- 4.住房管理单位进行使用维修基金的公示;

- 5.住房管理单位按相关规定组织选取维修施工单位;

- 6.住房管理单位组织并监督施工单位进行维修;

- 7.住房保障处安排工作人员进行现场查勘;

- 8.住房管理单位组织物业服务企业、2名以上相关业主、施工单位、造价咨询单位等进行联合验收;

- 9.住房管理单位组织维修项目结算审核;

- 10.住房管理单位向省机关事务管理局报送《关于拨付XX单位已售公有住房维修基金的请示》（模版一）及有关附件，申请拨付维修基金;

- 11.住房保障处受理并审核通过后，由住房管理单位到省机关事务管理局财务处办理维修基金拨付手续;

- 12.住房保障处和住房管理单位分别做好资料存档工作。

- 注：

- 省直单位已售公有住房未移交社会管理的，原售房单位为住房管理单位；已移交社会管理的，业主委员会或社区为住房管理单位，物业管理服务单位不能作为住房管理单位。住房管理单位与《单位余额统计表》中单位名称一致。

- 省机关事务管理局办公地址：长沙市天心区友谊路528号湘诚万兴南栋。

- 联系方式：住房保障处：85166568、19973181057，2413室；财务处：85166423、85166429、19973181179,2207室。

附件

省直单位已售公有住房维修基金管理使用

参考文书

- 模版类型

- 关于拨付XX单位已售公有住房维修基金的请示

- 关于XX小区申请使用房屋维修基金的公示

- 关于XX单位维修基金账户更名为XX的函（本模版适用于改制、改名、合并、破产重组、业委会改选等原因需更改维修基金账户名称的情形）

- 关于申请新开账户并划拨维修基金的函（本模版适用于“三供一业”分离改革，原管理单位移交新单位管理的情形）

- 关于申请新开账户并交纳住房资金的函（本模版适用于原出售的公有住房未归集交纳售房款至省直住房资金账户，售房单位没有在省直住房资金账户中开户，现申请新开户并交纳售房款的情形）

- 关于申请补交维修基金的函（本模版适用于因各种原因未将维修基金足额交纳至省直住房资金账户，现因“三供一业”分离需要移交等原因申请补交维修基金的情形）

- 关于将维修款拨付给施工单位的声明

- 附表清单

- XX单位已售公有住房维修基金使用申请表

- 省直XX单位已售公有住房维修基金使用拨付申报表

- XX小区X栋申请使用维修基金房屋业主意见签名表

- XX小区住房维修项目工程竣工验收表

- XX单位已售公有住房维修基金分小区、分栋明细表

- XX单位XX小区已售公有住房维修基金分栋明细表

- XX小区已售公有住房维修基金使用按栋分摊明细表

- XX小区住房维修施工现场查勘表

- 省直单位已售公有住房维修基金使用拨付审批表

- XX单位补交已售公有住房维修基金审批表

- XX单位新开账户并划拨维修基金审批表

## 注：

## 以上模板和表格可以在湖南省机关事务管理局网站“办事流程图—公有住房维修基金申请流程—湖南省省直单位已售公有住房维修基金使用工作流程”的下端连接中下载。

- 模版一

关于拨付XX单位已售公有住房

维修基金的请示

（项目完成后，申请报账时报送此请示和文中的14个附件，拨付至施工单位的，还需提供关于将维修款拨付给施工单位的声明）

省机关事务管理局：

- 我单位XXX小区XX栋因XXX原因需进行维修。根据《湖南省省直单位公有住房售后管理办法》等有关规定，我们采取XX方式（自主选聘、公开招标等）选取XXX施工单位对以上项目进行了维修，并完成了工程验收结算审价。此次维修项目开支总金额为XX元(其中：工程维修金额为XX元，工程造价咨询金额为XX元（该项没有则不填）)。现申请根据我单位提交的《省直单位已售公有住房维修基金使用拨付申报表》拨付维修基金，用于支付该维修项目相关费用。

我单位售房款专户名称为：XXXX，账号为：202XXXX。

我单位收款账户如下：（或者，施工单位收款账户如下：）

户名：XXX

开户行：XXX支行

账号：XXX

拨付金额：XXX

妥否，请批示。

附件：1.省直单位已售公有住房维修基金使用拨付申报表（原件，正面印章未盖清晰的可盖在背面）

- 2.XX单位已售公有住房维修基金使用申请表

- 3.维修项目预算书复印件

- 4.选聘（招标）施工单位的有关会议纪要复印件

- 5.维修项目施工合同复印件（甲方为住房管理单位，

- 合同中应对维修质保期和工程保证金等相关内容

- 进行明确，保证维修项目完工后质保服务能够落

- 实）

- 6.维修项目施工前后对比照片（打印在A4纸上，一个版面打印4张，隐蔽工程还需有隐蔽部分照片）

- 7.维修项目结算审价报告复印件（5万元以下的可由

- 住房管理单位出具，5万元以上的必须由具备相

- 应资质的工程造价咨询机构出具）

- 8.维修项目发票（普通发票，购买方为住房管理单位，有工程造价咨询审核费发票的同时提供。向住房保障处提供复印件，向财务处提供原件）

- 9.维修基金列支范围房屋业主意见签名表（需维修基金列支范围内三分之二的业主签名并有三分之一的业主同意）

- 10.关于申请使用维修基金的公示（原件）以及张贴

- 时的照片

- 11.住房维修项目工程竣工验收表（属于特种设备的

- 还需专门机构的检测报告）

- 12.单位维修基金余额统计表复印件（到省机关事务

- 管理局财务处打印）

- 13.XX单位已售公有住房维修基金分小区、分栋明

- 细表（账户维修基金涉及多个小区的填写附表5，只有1个小区的填写附表6）

- 14.XX小区已售公有住房维修基金使用按栋分摊明

- 细表

- 15.关于将维修款拨付给施工单位的声明（将施工款

- 直接拨付给施工单位的需提供）

住房管理单位名称

（盖章）

年   月   日

（联系人：XXX，职务：XXX，联系电话：XXX）

- 注：

- 以上资料一式两份（省机关事务管理局住房保障处和财务处各存档一份），请按顺序用别针或燕尾夹逐份简单装订。

## 模版二

## 关于XX小区

## 申请使用房屋维修基金的公示

XX小区业主：

本小区因XX问题（如：6#楼屋顶严重漏水），需申请使用房屋专项维修基金进行维修，预算金额XX元。该栋楼目前维修基金余额XX元。维修单位采用XX方式（自主选聘、公开招标等）选取。竣工后由业主委员会组织物业服务企业、2名以上相关业主、施工单位、造价咨询单位等进行联合验收。该事项已征得相关栋楼三分之一业主同意，现予以公示，公示期为XX年X月X日—X月X日。

公示期内，相关业主可以到小区物业服务企业办公室查询核实相关申报材料。如有异议，请在公示期内向XX反映（或向维修基金管理单位省机关事务管理局住房保障处反映，电话：85166568）。公示期如无异议，将按计划组织实施维修。

住房管理单位地址：XXXX

联系电话：XXXX

特此公示。

附件：申请使用维修基金房屋业主意见签名表

住房管理单位名称（盖章）

年  月  日

模版三

关于XX单位维修基金账户更名为XX单位的函

湖南省机关事务管理局：

XX单位因XX（改制、合并、更名或其他原因），原单位管理的住房基金账户，现变更为由现单位XX单位管理。

- 附件：1.单位名称变化的文件依据（复印件需加盖申请单

- 位公章，文件依据不全的，需上级主管部门开具证明并盖公章）

- 2.现单位营业执照或单位法人证书复印件（加盖单

- 位公章）

现单位名称

（现单位盖章）

年  月  日

（联系人：XXX，联系电话：XXXXX）

填写须知：

- 1.本模版适用于改制、改名、合并、破产重组、业委会改选等更改维修基金账户名称的情形。

- 2.如曾发生过多次更名，请分步说明。

- 3.如旧公章已销毁，原预留印鉴卡已丢失的需进行说明。

- 4.附件资料请准备一式两份。

办理流程：申请单位持更名函到省机关事务管理局住房保障处审验，并按审验意见到省机关事务管理局财务处办理更名及更换预留印鉴卡相关手续。

- 局财务处所需资料：1.更名函（已经省机关事务管理局住房保障处审验并签署意见）；2.经办人身份证复印件（加盖单位公章）;3.单位介绍信；4.预留印鉴卡所需印章;5.（更名后）现单位营业执照或单位法人证书复印件（加盖单位公章）；6.现单位法人身份证复印件（加盖单位公章）。

模版四

关于申请新开账户并划拨维修基金的函

湖南省机关事务管理局：

根据湖南省省直机关“三供一业”分离改革有关政策精神，为抓好小区管理分离移交工作，XX小区成立了“XX业主委员会”，拟接管“XX小区”住宅维修基金的管理（或委托XX社区接管“XX小区”住宅维修基金的管理）。现申请新开设“XX”（接收单位名称，即业委会或社区加小区名称）维修基金账户，并将原“XX单位”售房款账户中的结余维修基金及利息共计XX元全部（或部分）划拨至XX账户中。

- 附件：1.原管理单位与接收单位签订的移交协议（复印件

- 需注明“与原件一致”并加盖单位公章，如原单

- 位已注销，需提供原单位注销、承接原单位职能职责的单位的相关文件复印件。同时补交维修基金的需提供相关文件）

- 2.单位维修基金余额统计表复印件（到省机关事务

- 管理局财务处打印）

3.XX单位已售公有住房维修基金分小区、分栋明细

表(涉及多个小区的请用附表5,只涉及1个小区的请用附表6)

住房管理单位名称

（盖章）

年  月  日

（联系人：XXX，联系电话：XXXXX ）

注：

- 1.本模版适用于“三供一业”分离改革，原管理单位移交新管理单位的情形。

- 2.结余维修基金全部划拨至新账户的，具体金额以办理划拨业务时的实时数据为准。

- 3.申请划拨维修基金时，如需补交维修基金的，请在申请中一并说明。

- 4.划拨维修基金涉及多个小区（业委会）的，请分别罗列。

- 5.附件资料请准备一式两份。

办理流程：到省机关事务管理局住房保障处审核，并按复函意见到省机关事务管理局财务处办理划拨及新建预留印鉴卡相关手续。

- 局财务处所需资料：1.同意新开户划拨（缴纳）住房维修基金的审批表；2.单位介绍信；3.经办人身份证复印件（加盖单位公章）；4.营业执照或单位法人证书（或业委会备案表）复印件（加盖单位公章）；5.移交协议（复印件）；6.新开户单位法人或业主委员会负责人身份证复印件（加盖单位公章）。

模版五

关于申请新开账户并交纳住房资金的函

湖南省机关事务管理局：

XX单位出售的公有住房因XX原因一直没有归集交纳售房款至省直住房资金账户。目前我单位已经归集了全部售房款，现申请新开设“XX单位”住房资金账户，交纳售房款XX元，其中，可用基金XX元，维修基金XX元（因各种原因可用基金已用完的，可以只交维修基金）。其中维修基金分小区分栋的划分情况见附表。

- 附件：1.关于XX单位出售公有住房的批复（复印件）

2.XX单位已售公有住房维修基金分小区、分栋明细

表(涉及多个小区的请用附表5,只涉及1个小区的请用附表6)

原售房单位名称

（盖章）

年  月  日

（联系人：XXX，联系电话：XXXXX）

注：

- 1.本模版适用于以前出售的公有住房因各种原因未归集交纳售房款至省直住房资金账户，售房单位没有在省直住房资金账户中开户，现在申请新开户并交纳售房款（或维修基金）的情形。

- 2.附件资料请准备一式两份。

办理流程：到省机关事务管理局住房保障处审批，并按审批意见到省机关事务管理局财务处办理新开账户交款及新建预留印鉴卡相关手续。

- 局财务处所需资料：1.同意新开户划拨（缴纳）住房维修基金的审批表；2.单位介绍信；3.经办人身份证复印件（加盖单位公章）；4.营业执照或单位法人证书（或业委会备案表）复印件（加盖单位公章）；5.移交协议（复印件）；6.新开户单位法人或业主委员会负责人身份证复印件（加盖单位公章）。

模版六

关于申请补交维修基金的函

湖南省机关事务管理局：

XX单位出售的公有住房因XX原因没有足额交纳维修基金至省直住房资金账户，目前账户上有维修基金XX元。该住房拟移交XX单位管理，按照相关规定和XX协议，我单位申请补交维修基金XX元。补交后共有维修基金XX元。补交后维修基金分小区分栋的划分情况见附表。

- 附件：1.XX单位补交XX小区维修基金的相关文件（复印件）

- 2.XX单位补交已售公有住房维修基金审批表

3.XX单位已售公有住房维修基金分小区、分栋明细表（涉及多个小区的请用附表5,只涉及1个小区的请用附表6）

售房单位名称

（盖章）

年  月  日

（联系人：XXX，联系电话：XXXXX）

注：

- 1.本模版适用于以前因各种原因没有将维修基金足额交纳至省直住房资金账户，现在因“三供一业”分离需要移交等原因申请补交维修基金的情形。

- 2.附件资料请准备一式两份。

- 办理流程：到省机关事务管理局住房保障处审批，并按审批意见到省机关事务管理局财务处办理补交维修基金相关手续。

- 局财务处所需资料：1.同意补交住房维修基金的审批表；2.单位介绍信；3.经办人身份证复印件（加盖单位公章）；4.移交协议（复印件，暂不移交的不需提供）。

- 模版七

关于将维修款拨付给施工单位的声明

省机关事务管理局：

我单位在承建XXX小区XX栋XXX维修项目时，垫付了施工款。我单位与XXX单位（住房管理单位）在合同中对质量保证进行了约定，现申请将维修款直接拨付给我单位。由此引起的一切法律问题由我单位负责，与省机关事务管理局无关。

XXX施工单位收款账户如下：

户名：XXX

开户行：XXX支行

账号：XXX

拨付金额：XXX

施工单位名称                  住房管理单位名称

（盖章）                        （盖章）

年   月   日                     年   月   日

（住房管理单位联系人：XXX，职务：XXX，联系电话：XXX）

（施工单位联系人：XXX，职务：XXX，联系电话：XXX）

- 附表1

XX单位已售公有住房维修基金使用申请表

申请日期：XX年XX月XX日

| 住房管理单位名称 （盖章） |  |  | 申请单位负责人签字 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修项目地点 |  |  |  |  |  |
| 维修内容 |  |  |  |  |  |
| 预算金额 |  | 施工单位 选择方式 |  |  |  |
| 工程验收方式 | 由住房管理单位组织物业服务企业、2名以上相关业主、施工单位、造价咨询单位等进行联合验收 |  |  |  |  |
| 住房管理单位维修基金情况 | 售房款专户账号 |  |  |  |  |
|  | 账户剩余 维修基金金额 |  |  |  |  |
|  | 拟维修项目相关楼栋剩余维修基金金额 |  |  |  |  |
| 维修项目 经办人 （联系人） | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 职 务 |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  |

- 填写须知：1.“维修项目地点”明确到道路、小区和楼栋号。2.“维修内容”必须是共用部位和公用设施设备，根据实际维修内容逐一填写。3.“施工单位选择方式”请填“自主选聘”、“公开招标”或其他。4.住房管理单位在申报前要做好拟使用维修基金按栋分配方案，查清楚拟维修楼栋剩余维修基金是否满足维修项目预算金额，结算后填写《维修基金使用按栋分摊明细表》。

- 附表2

- 省直XX单位已售公有住房

- 维修基金使用拨付申报表

| 住房管理 单位名称 |  |  |  |  | 单位售房款 专户账号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修项目 地址 |  |  |  |  | 账户剩余维修基金金额 （拨付前） |  |  |  |  |  |
| 维修内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请拨付维修基金数额 |  | （大小写，请填写维修项目工程款和工程造价咨询审核费合计数） |  |  |  |  | 拨付后剩余 维修基金金额 |  |  |  |
| 收款单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收款单位开户银行及账号 |  |  | 开户银行： 账号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房管理单位住房或 后勤部门负责人意见 |  |  |  | 住房管理单位财务部门 负责人意见 |  |  |  | 住房管理单位 负责人意见 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 住房管理单位预留印鉴卡 编号 | 单位公章 |  |  |  |  | 单位财务专用章 |  |  |  |  |
| 注： 印鉴清楚 边界清晰 印章未盖清晰的可盖在背面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位法人代表私章 |  |  |  |  | 单位财务负责人私章 |  |  |  |  |
| 经办人姓名： 职务： 手机： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表3

XX小区XX栋申请使用维修基金

房屋业主意见签名表

| 维修改造更新内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述维修项目预算金额为XX元，拟使用维修基金进行维修，如有维修基金列支范围内三分之二的业主签名并有三分之一的业主同意，则可以组织实施。签名时间段：XX年X月X日至XX年X月X日。 |  |  |  |  |
| 序号 | 房 号 | 姓 名 | 联系方式 | 是否同意 |
| - XX小区XX栋共有业主（ ）人，参加签名的有（）人，同意使用维修基金的共（ ）人。统计人：XXX。 - （如涉及多栋房屋，请以栋为单位分别列表统计） |  |  |  |  |

- 附表4

小区住房维修项目工程竣工验收表

| 住房管理单位 |  |  |  |  | 维修项目地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 验收日期 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 维修内容 （逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签字 |  | 签名 |  |  | 职务（或身份） |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见并盖章 |  |  | 造价咨询单位意见并盖章 | （没有造价咨询单位的注明情况） |  | 住房管理单位意见并盖章 |  |

- 附表5

- XX单位已售公有住房

- 维修基金分小区、分栋明细表

- 住房管理单位：（盖章）                      年  月  日

| - 售房款专户账号 |  |  | - 账户现有维修基金余额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 各小区名称 - 及地址 |  |  |  |  |  |
| - 按小区、栋分割后情况（注：已使用过维修基金的要进行核减） |  |  |  |  |  |
| - 小区名称及栋号 | - 建筑面积（㎡） | - 占总面积比（％） |  | - 分割维修基金（元） |  |
| - A小区1栋 |  |  |  |  |  |
| - A小区2栋 |  |  |  |  |  |
| - A小区3栋 |  |  |  |  |  |
| - 小计 |  |  |  |  |  |
| - B小区1栋 |  |  |  |  |  |
| - B小区2栋 |  |  |  |  |  |
| - B小区3栋 |  |  |  |  |  |
| - 小计 |  |  |  |  |  |
| - 合计： |  |  |  |  |  |
| - 负责人（签字）： |  | - 制表人（签字）： |  |  |  |

- 注：此表请住房管理单位在维修项目开始前填写;特殊情况原售房单位非整栋出售的，要分到户。

- 附表6

- XX单位XX小区已售公有住房

- 维修基金分栋明细表

- 住房管理单位：（盖章）                      年  月  日

| - 售房款专户账号 |  |  | - 账户现有维修基金余额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 小区名称及地址 |  |  |  |  |  |
| - 总建筑面积（㎡） |  |  |  |  |  |
| - 按栋分割后情况（注：已使用过维修基金的要进行核减） |  |  |  |  |  |
| - 栋号 | - 建筑面积（㎡） | - 占小区面积比（％） |  | - 分割维修基金（元） |  |
| - 1栋 |  |  |  |  |  |
| - 2栋 |  |  |  |  |  |
| - 3栋 |  |  |  |  |  |
| - 合计： |  |  |  |  |  |
| - 负责人（签字）： |  | - 制表人（签字）： |  |  |  |

- 注：此表请住房管理单位在维修项目开始前填写;特殊情况原售房单位非整栋出售的，要分到户。

- 附表7

- XX小区已售公有住房

- 维修基金使用按栋分摊明细表

- 住房管理单位（盖章）：                        年  月  日

| - 住房管理单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 维修小区地址 |  |  |  |  |
| - 维修小区已售公房总面积 |  |  |  |  |
| - 本小区维修基金总余额 |  |  |  |  |
| - 本次使用维修基金总额 |  |  |  |  |
| - 本小区已售公有住房栋号 | - 栋面积（㎡） | - 维修前本栋维修基金余额（元） | - 本次使用维修基金分摊金额（元） | - 本次使用维修基金后余额（元） |
| - 1栋 |  |  |  |  |
| - 2栋 |  |  |  |  |
| - 3栋 |  |  |  |  |
| - 合计： |  |  |  |  |
| - 负责人（签字）： |  |  | - 制表人（签字）： |  |

- 注：此表请住房管理单位在维修项目结算后填写。

- 附表8

小区住房维修施工现场查勘表

| 住房管理单位 |  |
| --- | --- |
| 维修项目地点 |  |
| 现场查勘时间 |  |
| 维修内容 （逐项列出） |  |
| 住房管理单位 代表 |  |
| 施工单位代表 |  |
| 省机关事务管理局现场查勘人员 |  |

- 附表9

- 省直单位已售公有住房     编号：XX

- 维修基金使用拨付审批表

| - 申报单位名称 - （住房管理单位） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 申报单位售房款专户账号 |  |  |  | - 账户剩余维修基金金额 |  |
| - 申请拨付维修基金（元） |  |  |  |  |  |
| - 收款 - 单位 - 信息 | - 单位名称 |  |  |  |  |
|  | - 开户行 |  |  |  |  |
|  | - 账 号 |  |  |  |  |
| - 省机关事务管理局住房保障处审核 | - 经办人 |  | - 年 月 日 |  |  |
|  | - 分管副处长 |  | - 年 月 日 |  |  |
|  | - 处 长 |  | - 年 月 日 |  |  |
| - 分管局领导审批 |  |  | - 年 月 日 |  |  |

- 附表10

- XXX单位

- 补交已售公有住房维修基金审批表 编号：XX

| - 申请补交单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 现住房管理单位 |  |  |
| - 单位售房款专户账号 |  |  |
| - 账户现有维修基金（元） |  | - （以申请日期为准） |
| - 申请补交维修基金（元） |  |  |
| - 补交原因 |  |  |
| - 补交后共有维修基金（元） |  | - （大小写） |
| - 收款单位名称 |  | - 湖南省机关事务管理局 |
| - 收款单位开户行 |  | - 建设银行人民中路支行 |
| - 收款单位账号 |  | - 43001526061050002535 |
| - 申请单位联系人 |  | - 姓名： 电话： |
| - 省机关事务管理局住房保障处审核 | - 经办人 | - 年 月 日 |
|  | - 分管副处长 | - 年 月 日 |
|  | - 处 长 | - 年 月 日 |
| - 分管局领导审批 |  | - 年 月 日 |

- 附表11

- XX单位新开账户     编号：XX

- 并划拨维修基金审批表

| - 申请单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 申请单位 - 售房款专户账号 |  |  |
| - 现有维修基金及利息余额（元） |  |  |
| - 申请划拨原因 |  |  |
| - 新管理单位 |  |  |
| - 申请划拨维修基金（元） |  |  |
| - 新开账户名称 |  |  |
| - 申请单位联系人 |  | - 姓名： 电话： |
| - 省机关事务管理局住房保障处审核 | - 经办人 | - 年 月 日 |
|  | - 分管 - 副处长 | - 年 月 日 |
|  | - 处 长 | - 年 月 日 |
| - 局领导审批 |  | - 年 月 日 |

- 常见问题解答

- 1.什么是维修基金

- 公有住房向职工个人出售时，除个人交纳的维修基金外，根据规定从售房款中提取20%（电梯房30%），一起作为已售公有住房共用部位、共用设备设施维修基金。

- 售房款统一存放于省直住房资金管理账户（即售房款专户，也称住房基金，由省机关事务管理局管理），每个单位售房款专户账号中资金分为“可用基金”和“维修基金”2项，其中可用基金为售房单位专项资金（只能用于单位住房建设和住房改革方面的支出），不能用于已售公有住房的维修。

- 各单位可作为维修基金的总额为《单位余额统计表》中“维修基金余额”与“利息余额”的合计数。可持住房管理单位开具的证明到省机关事务管理局财务处查询并打印《单位余额统计表》及维修基金的流水情况。

- 单位余额统计表

| - 售房款 - 专户账号 | - 单位名称 | - 经办人 - 姓名 | - 经办人 - 联系电话 | - 单位地址 | - 可用基金余额 | - 维修基金余额 | - 利息余额 | - 总余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2021XXX | - xx | - xx | - xx | - xx | - xx | - xx | - xx | - xx |

- 2.公有住房出售后如何划分和使用维修基金

- 维修基金按栋使用。原各单位售房款交至省直单位住房基金账户时，存在没有将维修基金划分至各小区（各栋）的情况。因此，在进行“三供一业”分离移交时，以及在使用维修基金时，要将维修基金划分至各小区（各栋）。特殊情况非整栋出售了的，要分到户。依据住房面积、楼梯房和电梯房分配比例进行划分。各小区（各栋）已使用过维修基金的，在划分时要进行核减，不能进行均分。具体划分工作，由各住房管理单位自行负责。

- 已售公有住房共用部分和共用设备设施的维修养护更新改造，由住房管理单位负责向省机关事务管理局申请使用维修基金，基金不足部分由受益业主按各自占有房屋建筑面积的比例分摊或协商分摊。

- 住房管理单位和物业共同做好各小区、各栋维修基金数据的存档工作。

- 3.下列费用可以从维修基金中列支

- 共用部分和共用设备设施的维修养护更新改造。

- 共用部位，是指基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及户外的墙面、门厅、楼梯间、水泵间、电表间、管道井、电梯前庭、锅炉房、发电间、配电间、线路分线间、电梯机房、走廊通道、传达室、内天井、公用阳台、公用露台和公共厕所等。

- 共用设备设施，是指电梯、天线、照明、消防设施、中央空调、防盗门、楼宇对讲系统、避雷装置、水箱、水泵、锅炉、绿地、道路、路灯、沟渠、池、井、小区围栏、监控报警系统、车辆进出管理系统、非经营性车场车库和公益性文体设施等。

- 电梯房维修、更换电梯，可以使用维修基金。

- 上述维修工程的造价咨询审核等所发生的相关费用。

- 4.下列费用不得从维修基金中列支

- 自用部位和自用设备的维修。自用部位和自用设备，是指进户门以内的部位和设备，包括水、电、气户表以内的管线和自用阳台。

- 依法应当由建设单位或者施工单位承担的物业共用部位、共用设施设备维修和更新、改造费用。

- 依照相关规定应当由相关单位承担的供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等管线和设施设备的维修、养护费用。

- 应当由当事人承担的因人为损坏物业共用部位、共用设施设备所需的修复费用。

- 根据国家有关规定或者物业服务合同约定，应当由物业服务企业承担的物业共用部位、共用设施设备的维修、养护费用。

- 规划设计外扩建部分的维修、养护费用。

- 非电梯房加装电梯，不能使用维修基金。

- 5.紧急情况如何使用维修基金

- 危及人身安全、房屋使用安全和公共安全，需要立即进行维修的情况，可由住房管理单位，或者物业服务企业、业主代表及时组织进行紧急维修，同时向省机关事务管理局进行报告，不用组织业主签名，可事后再进行公示。

- 6.原售房单位将住房移交社会管理时补充维修基金有关规定

- 《长沙市企业办社会职能分离移交暂行办法》(长政办发〔2014〕37号)文件规定：维修基金的归集标准，房改房为售房款的22%；集资房和经济适用房，楼梯房为60元每平米、电梯房为100元每平米。因各种原因未按标准归集或挪作他用了的，可按上述标准补足。

- 业主已按标准交齐购房款和维修基金，售房单位未将购房款和维修基金足额交至省直房改办售房款专户，或交了后被售房单位提取挪作他用的，售房单位应当按规定补足维修基金。

- 业主未按标准交齐维修基金的，或已交齐，但已提取用于了相关住房的维修了的，售房单位不补交维修基金。

- 7.维修基金使用公示办法

- 公示内容要包含维修项目内容、预算、相关楼栋维修基金余额情况、相关业主签名同意情况、施工单位选择方式、工程验收方式等，在征求业主签名后张贴，公示期不少于7日。

- 8.维修项目工程款（含工程造价咨询审核费）支付方式

- 维修项目工程款（含工程造价咨询审核费）的支付，在维修项目竣工并结算审核后，由住房管理单位向省机关事务管理局报送《关于拨付XX单位已售公有住房维修基金的请示》（模版一）及有关附件。审核通过后，由住房管理单位持上述资料及《省直单位已售公有住房维修基金使用拨付审批表》，到省机关事务管理局财务处办理维修工程款拨付手续，财务处将该款一次性拨付给住房管理单位，再由住房管理单位分别支付施工单位和工程造价咨询单位。

- 有需将维修工程款直接支付施工单位或物业服务企业的，由住房管理单位提交书面申请，并声明“由此引起的一切法律问题由我单位负责，与省机关事务管理局无关”（模版七）。

- 9.如何更换预留印鉴卡

- 预留印鉴卡是，将住房管理单位行政章、法人章、财务专用章、财务主管章统一盖在一个卡片上。省机关事务管理局财务处与住房管理单位各执一份。

- 住房管理单位相关人员变动后，如保存有原预留印鉴卡，可到省机关事务管理局财务处直接更换。

- 如原预留印鉴卡丢失的，需持书面申请到省机关事务管理局住房保障处审核后，再到省机关事务管理局财务处办理新的预留印鉴卡相关手续（参照模版三办理）。